실행 문서  ·  2026년 9월

# 이클립스 POC 모집과
앱 배포 실행 체크리스트

처음 마케팅과 앱 배포를 진행하는 운영자가 위에서부터 하나씩 체크하도록 만든 문서입니다. 이번 순서는 웹 POC 모집, iOS TestFlight, iOS 정식 출시, Android 출시입니다.

| 이번 목표 | 강남권 직장인 50명 POC와 실제 만남 3건 이상 |
| --- | --- |
| 첫 출시 | 웹 POC 후 iOS TestFlight와 App Store |
| 결제 | 베타 기간 OFF · 운영자가 무료 티켓 지급 |
| 제품 범위 | 대한민국 · 만 19세 이상 · 강남권 직장인 |

사용법

각 단계의 완료 기준을 충족한 뒤 다음 단계로 넘어갑니다. 막히면 해당 단계의 체크 항목만 해결하고, 뒤의 설정을 미리 손대지 않아도 됩니다.

한눈에 보는 전체 순서

# 먼저 이것만 따라가세요

1단계부터 8단계까지 순서대로 진행합니다. Android 작업은 iOS POC 결과를 확인한 뒤 시작합니다.

01   출시 원칙 고정

완료 기준  결제 OFF, 대한민국 한정, 만 19세 이상, iOS 이메일 로그인으로 결정

02   출시 차단 항목 해결

완료 기준  연령 차단, 법적 정보, 지원 페이지, 탈퇴 안내, 심사 계정 준비

03   POC 모집 준비

완료 기준  신청 링크와 안내문을 만들고 남성 초기 풀 10~12명을 확보

04   3주 POC 운영

완료 기준  총 50명 프로필과 실제 만남 3건 이상을 목표로 매일 수급 조절

05   스토어 화면 촬영

완료 기준  현재 UI로 iPhone 스크린샷 7장 재촬영

06   App Store Connect 입력

완료 기준  스토어 문구, 개인정보, 연령, 심사 정보를 모두 입력

07   TestFlight와 iOS 제출

완료 기준  내부 테스트 후 외부 10~20명 검증, 수동 출시로 심사 제출

08   Android 준비

완료 기준  POC가 유지될 때 Android 프로젝트와 Play Console 제출을 시작

## 오늘 바로 할 세 가지

☐  강남권 남성 초기 참가자 10~12명에게 직접 연락한다

☐  대표자명, 사업장 주소, 통신판매업 신고번호, 개인정보책임자 정보를 한곳에 정리한다

☐  iOS 첫 버전은 카카오 로그인을 숨기고 이메일 로그인만 제공하기로 확정한다

1단계

# 출시 원칙을 먼저 고정합니다

아래 네 항목은 이번 POC와 첫 심사의 기준입니다. 중간에 바꾸면 스토어 문구, 심사 설정, 운영 방식이 함께 바뀝니다.

☐  베타 기간에는 결제를 받지 않는다

티켓은 운영자가 무료로 지급합니다. PG와 인앱결제는 이번 범위에서 제외합니다.

☐  서비스 지역은 대한민국으로 제한한다

☐  가입은 만 19세 이상만 허용한다

☐  iOS 첫 버전은 이메일과 비밀번호 로그인만 제공한다

카카오 로그인을 제공하면서 Sign in with Apple이 없으면 Apple 로그인 정책 심사 위험이 있습니다.

2단계

# 출시 전에 막히는 항목을 해결합니다

이 페이지를 모두 체크하기 전에는 스토어 심사를 제출하지 않습니다. 외부 본인인증, PG, 법률 자문은 후속 백로그로 남깁니다.

☐  서버와 화면에서 만 19세 미만 가입을 차단한다  ·  개발

☐  공개 지원 페이지를 만든다  ·  개발

주소 예시  https://eclps.kr/support

☐  공개 계정 삭제 안내 페이지를 만든다  ·  개발

주소 예시  https://eclps.kr/delete-account

☐  개인정보처리방침의 임시 문구를 실제 사업자 정보로 교체한다  ·  운영

☐  대표자명, 주소, 통신판매업 신고번호, 개인정보책임자 연락처를 입력한다  ·  운영

☐  남성·여성 심사용 계정을 각각 하나씩 만든다  ·  운영

두 계정 모두 이메일 인증을 마치고 비밀번호 로그인이 가능해야 합니다.

☐  심사용 계정에 소개 카드와 후보를 미리 준비한다  ·  운영

날짜는 심사 시점보다 미래여야 합니다. 결제 화면은 노출하지 않습니다.

☐  실기기에서 가입, 프로필, 소개, 일정, 신고, 차단, 탈퇴를 한 번씩 확인한다  ·  개발·운영

3단계

# POC 모집을 준비합니다

POC는 3주 동안 50명 프로필을 만드는 것을 목표로 합니다. 처음에는 남성 후보 풀이 있어야 여성 참가자가 가입 직후 평가를 시작할 수 있습니다.

## 모집 대상

☐  만 19세 이상이며 강남, 역삼, 선릉, 삼성 인근에서 일하거나 통근한다

☐  평일 저녁에 실제로 만날 수 있다

☐  2주 안에 소개를 받을 의향이 있다

☐  프로필을 끝까지 작성하고 10분 피드백에 참여한다

## 모집 순서

☐  첫날 남성 10~12명을 직접 초대해 프로필을 완성한다

☐  24~48시간 뒤 여성 8~10명을 초대한다

☐  이후 대기시간과 성비를 보고 한 번에 5명씩 추가한다

☐  활성 여성 대 남성 비율이 0.8~1.2를 벗어나면 부족한 쪽만 모집한다

## 채널별 목표

| 순서 | 채널 | 완성 프로필 목표 | 실행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표 직접 초대 | 20명 | 지인과 2차 네트워크에 개별 DM |
| 2 | 소규모 커뮤니티 | 15~20명 | 회사·직무·동네 커뮤니티 운영자와 협업 |
| 3 | 참가자 추천 | 10명 | 참가자에게 조건에 맞는 동료 1명 추천 요청 |
| 4 | Instagram 유기적 게시 | 5~10명 | 서비스 방식과 모집 현황 공유 |

## 모집 문구

제목  스와이프 말고, 퇴근 후 만날 한 사람.

회사 이메일이 확인된 강남 직장인끼리 한 사람씩 소개합니다. 프로필을 읽고, 마음이 맞으면 일정과 장소까지 운영팀이 함께 정리해 드립니다.

버튼  강남 베타 신청하기

만 19세 이상 · 베타 기간 무료 · 회사 이메일 주소는 상대에게 공개되지 않습니다.

4단계

# 3주 동안 모집하고 운영합니다

## 첫 연락 문구

강남권 직장인을 대상으로 작은 소개팅 서비스를 테스트하고 있어요. 스와이프 없이 한 사람씩 소개하고, 서로 만나고 싶으면 일정과 장소까지 운영팀이 정리하는 방식입니다. 현재 50명 한정 무료 베타를 모집하고 있고, 회사 이메일은 확인에만 사용되며 상대에게 공개되지 않습니다. 2주 안에 실제로 소개받아 볼 의향이 있으면 링크 보내드릴게요.

## 3주 예산

| 항목 | 권장 금액 | 집행 기준 |
| --- | --- | --- |
| 만남 후 인터뷰 사례 | 20만원 | 가입이 아니라 실제 만남 후 상세 피드백에 지급 |
| 커뮤니티 협업 | 20만원 | 완성 프로필 유입이 확인되는 채널만 집행 |
| 콘텐츠·인쇄 | 10만원 | 모집 카드와 간단한 현장물 제작 |
| 예비비 | 20만원 | 후반 수급 불균형 또는 소액 광고 실험 |

가입 자체에는 보상하지 않습니다. 10만원을 쓴 채널에서 조건에 맞는 완성 프로필이 5명 미만이면 해당 채널을 중단합니다.

## 매일 확인할 숫자

| 지표 | 목표 | 문제가 생겼을 때 |
| --- | --- | --- |
| 활성 여성 대 남성 비율 | 0.8~1.2 | 부족한 쪽만 다음 5명을 모집 |
| 남성 가입부터 첫 노출까지 | 90%가 7일 이내 | 여성 모집을 늘리거나 남성 유입을 잠시 중단 |
| 여성 좋아요부터 후보 등록까지 | 90%가 72시간 이내 | 운영 큐와 후보 기준을 확인 |
| 여성 좋아요부터 소개 공개까지 | 90%가 14일 이내 | 수동 매칭 빈도와 남성 풀을 늘림 |
| 실제 만남 완료 | 3건 이상 | 일정 확정 과정의 이탈 지점을 인터뷰 |

## POC 완료 기준

☐  신청자 80~100명을 확보한다

☐  회사 이메일 확인 60명 이상을 확보한다

☐  완성 프로필 50명을 확보한다

☐  소개 15건 이상을 연다

☐  일정이 확정된 만남 5건 이상을 만든다

☐  실제 만남 3건 이상과 인터뷰 기록을 확보한다

5단계

# 스토어용 화면을 다시 촬영합니다

기존 13장은 현재 UI와 날짜가 다르고 결제 화면이 포함되어 있습니다. 현재 빌드에서 아래 7장만 다시 촬영합니다.

| 번호 | 화면 | 상단 문구 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 랜딩 | 스와이프 말고, 퇴근 후 만날 한 사람 |
| 2 | 회사 이메일 확인 | 회사 이메일은 확인에만 사용됩니다 |
| 3 | 소개 도착 | 한 번에 한 사람씩, 충분히 읽는 소개 |
| 4 | 상세 프로필과 인터뷰 | 스펙보다 대화가 보이는 프로필 |
| 5 | 일정 선택 | 가능한 날짜만 고르면 됩니다 |
| 6 | 만남 확정 | 소개에서 실제 약속까지 |
| 7 | 신고와 차단 또는 대화 | 안전하게 대화하고, 필요하면 바로 차단 |

## 촬영 체크

☐  로그인, 성별 선택, 마이페이지, 티켓 상점 화면은 제외한다

☐  현재 날짜보다 미래인 소개와 일정 데이터를 사용한다

☐  모델 사진은 사용 허가를 확인한다

허가가 불명확하면 이니셜과 플레이스홀더를 사용합니다.

☐  iPhone 이미지는 1320×2868로 7장을 만든다

☐  PNG의 알파 채널을 제거한다

기존 이미지는 화면이 불투명해도 RGBA 형식이므로 RGB로 변환해야 합니다.

☐  App Preview 영상은 첫 출시에서 생략한다

## 로컬 촬영 명령

bun scripts/screenshot-seed.mjs

BUILD_TARGET=app npx vite build --mode development

npx cap sync ios

xcrun simctl io <UDID> screenshot <OUTPUT_PATH>

6단계

# App Store Connect를 입력합니다

아래 값을 그대로 입력하고, 대괄호 항목만 실제 값으로 바꿉니다.

| 항목 | 입력값 |
| --- | --- |
| 이름 | 이클립스 – 직장인 1:1 소개 |
| 기본 언어 | 한국어 |
| Bundle ID | kr.eclps.app |
| SKU | ECLPS-IOS-001 |
| 국가와 가격 | 대한민국 · 무료 |
| 카테고리 | 주요 Social Networking · 보조 Lifestyle |
| Made for Kids | 아니요 |
| 버전과 출시 | 1.0 · 수동 출시 |
| 부제 | 퇴근 동선에서, 한 사람씩 |
| 마케팅 URL | https://eclps.kr |
| 개인정보처리방침 URL | https://eclps.kr/privacy |
| 지원 URL | https://eclps.kr/support |

## 프로모션 문구

스와이프 대신 한 사람을 충분히 읽어보세요. 회사 이메일이 확인된 강남 직장인을 소개하고, 서로 만나고 싶을 때 일정과 장소까지 함께 정리합니다.

## 키워드

소개팅,직장인소개팅,강남소개팅,역삼,회사이메일,1대1소개,퇴근후,직장인만남,선릉,삼성역

## 연령과 개인정보

☐  제품 정책은 만 19세 이상으로 표시한다

☐  Messaging & Chat과 User Generated Content는 있음으로 답한다

☐  광고, 도박, 폭력, 성적 콘텐츠, 무제한 웹 접근은 없음으로 답한다

☐  Tracking은 없음으로 답하고 ATT를 사용하지 않는다

☐  앱 기능에 연결되는 데이터로 이메일, 이름, 사용자 ID, 프로필, 민감정보, 사진, 메시지, 신고·지원, 제품 상호작용을 신고한다

7단계

# TestFlight를 거쳐 iOS 심사를 제출합니다

## 심사 계정 안내문

이 앱은 회사 이메일 확인을 요구하므로 일반 개인 이메일로는 신규 가입할 수 없습니다. 아래 심사용 계정은 사전 인증되어 있으며 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다.

남성 계정  [EMAIL] / [PASSWORD]
여성 계정  [EMAIL] / [PASSWORD]

남성 계정에는 소개 카드가 준비되어 있고, 여성 계정에는 평가 가능한 후보가 준비되어 있습니다. 베타 기간에는 결제를 받지 않으며 운영자가 무료 티켓을 발급합니다.

계정 삭제  나 → 환경설정 → 탈퇴하기
신고·차단  소개 또는 대화 화면 오른쪽 상단 메뉴

## 빌드와 업로드

☐  npm ci를 실행한다

☐  npm run build:app을 실행한다

☐  npx cap sync ios를 실행한다

☐  npx cap open ios로 Xcode를 연다

☐  Signing Team, Bundle ID, Version 1.0, Build 1을 확인한다

☐  실제 iPhone에서 가입부터 탈퇴까지 확인한다

☐  Any iOS Device를 선택하고 Product → Archive를 실행한다

☐  Validate App 후 Distribute App → App Store Connect → Upload를 실행한다

## TestFlight 순서

☐  내부 테스터로 전체 흐름을 한 번 확인한다

☐  외부 테스터 10~20명을 추가해 실제 가입과 소개를 검증한다

☐  치명 오류가 없으면 App Store 심사를 제출한다

☐  출시는 수동으로 두고 승인 후 원하는 시점에 공개한다

## 제출 직전 마지막 확인

☐  지원, 개인정보처리방침, 계정 삭제 안내 URL이 로그인 없이 열린다

☐  심사 계정 두 개가 잠기지 않고 즉시 로그인된다

☐  화면에 결제, 임시 법률 문구, 과거 날짜가 보이지 않는다

☐  iOS에서 카카오 로그인이 노출되지 않는다

☐  스크린샷은 최대 10장이고 모두 알파 채널이 없다

8단계

# Android는 iOS POC 뒤에 진행합니다

현재 저장소에는 Android 프로젝트가 없습니다. POC에서 유지할 가치가 확인되면 아래 순서로 진행합니다.

☐  Capacitor Android 프로젝트를 추가한다

☐  패키지 이름을 kr.eclps.app으로 설정한다

☐  Target API 36과 Play App Signing을 적용한다

☐  Android용 1080×1920 이상 9:16 스크린샷 4~8장을 새로 촬영한다

iPhone의 Dynamic Island가 보이는 이미지는 재사용하지 않습니다.

☐  512×512 아이콘과 1024×500 피처 그래픽을 만든다

☐  Data Safety, 콘텐츠 등급, 대상 연령, 앱 액세스, 개인정보처리방침을 입력한다

☐  공개 계정 삭제 URL을 등록한다

☐  개인 개발자 계정이 2023년 11월 13일 이후 생성됐다면 테스터 12명을 14일 연속 유지한다

☐  AAB를 업로드하고 비공개 테스트 후 프로덕션 심사를 신청한다

## 이번에 사용하지 않는 표현

☐  문구에서 제외  신원을 보장합니다

☐  문구에서 제외  재직 사실을 완전히 검증합니다

☐  문구에서 제외  AI가 운명의 상대를 찾아줍니다

☐  문구에서 제외  만남을 보장합니다 또는 성공률 100%

☐  문구에서 제외  회원님을 먼저 좋아한 분들 중에서 골라드립니다

## 공식 참고 링크

Apple 스크린샷 규격  https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/screenshot-specifications

Apple 필수 메타데이터  https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/required-localizable-and-editable-properties

Apple 개인정보  https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/manage-app-privacy

Apple 연령 등급  https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/age-ratings-values-and-definitions

Apple 심사  https://developer.apple.com/app-store/review/

Apple TestFlight  https://developer.apple.com/help/app-store-connect/test-a-beta-version/testflight-overview/

Google Target API  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878

Google 스토어 이미지  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9866151

Google 계정 삭제  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111

Google 테스트 요구사항  https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465

## 출시 결론

웹으로 POC 모집을 바로 시작하고, iOS TestFlight를 동시에 준비합니다. POC에서 수급과 실제 만남이 확인되면 iOS를 정식 출시합니다. Android는 그 다음입니다.